РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Крутишинского  сельсовета

Шелаболихинского  района  Алтайского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля   2017 г.                                                                                                         № 17

с. Крутишка

О     мероприятиях    по   благоустройству

и   наведению   санитарного   порядка    на

территории муниципального  образования

Крутишинский  сельсовет  Шелаболихинс-

кого района Алтайского края  в  2017  году

С  целью  своевременного  осуществления  необходимых  мероприятий  по  организации  благоустройства  и  наведению  санитарного  порядка  на  территории    муниципального  образования  Крутишинский  сельсовет  Шелаболихинского  района  Алтайского  края  в 2017 году , в соответствии  с   Федеральным  Законом   от  6  октября  2003 г.  №  131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  11   статьи  36   Устава   муниципального   образования  Крутишинский   сельсовет    Шелаболихинского   района   Алтайского  края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План  работы  по  благоустройству и  наведению санитарного  порядка   на  территории муниципального образования Крутишинский  сельсовет  Шелаболихинского   района  Алтайского  края    на    2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объявить  каждую  пятницу    санитарным  днем  по  наведению  порядка  на  территории  сельсовета.

3. Рекомендовать  всем руководителям организаций, предприятий  и учреждений, расположенных  на  территории   сельсовета  под  личную  ответственность  организовать  уборку  производственных  и  прилегающих  к    ним  территорий   до 01 мая 2017 года, поддерживать порядок на территориях в течение всего года.

4. Гражданам, проживающим  на  территории  сельсовета, привести  в  порядок  свои  приусадебные участки  до 01 мая 2017 года .

5. Запретить сжигание мусора  на территории сельсовета  в  период  проведения мероприятий по благоустройству  и наведению  санитарного  порядка.

6.Осуществлять вывоз мусора только на специально отведенные для этого места (свалки).

Приложение: на  3 л.  в 1 экз.

Глава сельсовета                                                                                              С.И.Исаенко

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

от  11 апреля  2017 г. № 17

План  работы  по  благоустройству и  наведению санитарного  порядка

на территории  муниципального  образования  Крутишинский  сельсовет

Шелаболихинского  района  Алтайского  края  на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости благо-устройства и наведения санитарного порядка на территории муниципального образования | Глава сельсовета Исаенко С.И., депутаты сельского Совета депутатов Мусохранова Е.В. Зырянов В.Ф. Муратова И.А. Панов А.П. Ширинов А.Т. Асеева Л.П. Чупин Н.А. Болотин А.И. Аткин А.Ф. Овчаров А.И. Нечунаева Л.Н. | В течение всего периода |
| 2. | Принятие мер с привлечением граждан, владеющих домами на правах частной собственности, организаций, индивидуаль-ных предпринимателей для проведения следующих работ: очистка от снега, льда и мусора прилегающей и закрепленной территорий с обязательным вывозом мусора на свалку; приведение в порядок выгребных ям и наружных туалетов; установка урн для сбора мусора и бытовых отходов у организаций торговли, общественных зданий; ремонт заборов, ворот, ограждений; обрезка и вырубка сухих и поломанных сучьев и веток, побелка деревьев, покос травы | Глава сельсовета Исаенко С.И., Администрация сельсовета, рабо-чие по благоуст-ройству населен-ных пунктов, руководители организаций, расположенных на территории сельсовета | В течение всего периода |
| 3. | Уборка территории стадиона | Администрация сельсовета, МКУК «КДЦ», рабочие по благоустройству | 17.04-21.04 |
| 4. | Благоустройство и улучшение санитарного состояния памятников и памятных мест, аллей, мемориалов, расположенных на территории муниципального образования (очистка от снега, косметический ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) и памятника воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны - в с. Крутишка, памятника воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны - в п. Подгорный, братской могилы партизан, погибших за власть Советов - в с. Быково- штукатурка, побелка, покраска), замена доски с надписью на памятнике в с. Крутишка | Администрация сельсовета, МКУК «КДЦ», рабочие по благоустройству, учащиеся Крутишинской школы | 17.04-28.04 |
| 5. | Уборка придомовых и прилегающих к ним территорий жилых домов, где проживают ветераны и участники Великой Отечественной войны | МБОУ «Крути-шинская СОШ», Долгов С.Н. | Апрель |
| 6. | Озеленение территории муниципального образования (посадка цветов, оформление газонов около административных зданий ) | Администрация сельсовета, Глава сельсовета Исаенко С.И., руководители организаций, расположенных на территории сельсовета | Апрель, май |
| 7. | Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда, снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним | ООО «ЭКО», мастер Ельчанинов А.Н. | Апрель, май |
| 8. | Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач | Крутишинский участок ЦЭС, мастер Мельников Л.Н. | В течение всего периода |
| 9. | Уборка территорий около остановок общественного транспорта | Администрация сельсовета, рабочие по благоустройству | до 01.05 |
| 10. | Ремонт (замена) 3 урн для мусора на остановках общественного транспорта в с. Крутишка, с. Чайкино, п. Подгорный | Администрация сельсовета, Глава сельсовета Исаенко С.И. | Май |
| 11. | Уборка территории кладбищ с. Крутиш-ка, п. Подгорный, с. Чайкино, с. Быково (уборка мусора, обрезка и вырубка сухих сучьев, веток, деревьев, покос травы), вывоз мусора с территории кладбищ | Администрация сельсовета, рабочие по благоустройству, граждане населенных пунктов сельсовета | 17.04-24.04 |
| 12. | Очистка берегов р. Крутишка от бытового мусора | Жители ул. Совхозная, ул. Набережная | В течение всего периода |
| 13. | Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов муниципаль-ного образования | Граждане, проживающие на территории муниципального образования (владельцы жилых домов, квартир) | В течение всего периода |
| 14. | Организация еженедельного проведения санитарного дня | Граждане, организации, индивидуальные предприниматели | В течение всего периода |

Заместитель Главы

Администрации сельсовета                                                                           Л.И.Чашкова